## Slide 1
Projectathon Usages Bretagne #1
Guide Moniteurs
Cette présentation est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
Photo by Alexander Sinn on Unsplash

## Slide 2
Contenu du guide
Le programme
Les moniteurs
Déroulement de la journée
Déroulement d’une session
Outils à disposition
A prendre avec vous et vérifications
Liens utiles

## Slide 3
Le programme
Journée du 24/01/2023
  De 9h à 18h30
  Pause déjeuner de 12h30 à 13h30
En présentiel et distanciel
  Sur place : Espace POD Coworking, à côté de la gare de Rennes
    Direction Gare Sud/Rennes Sud en étant dans la gare.
    2 salles de réunions côté à côté sont prévues
    Un café d’accueil est prévu de 9h à 9h30
    Le déjeuner est prévu
  A distance :
    Équipe Teams dédiée aux moniteurs et observateurs
    Réunion Teams globale pour tout le monde

## Slide 4
Les moniteurs : 9
GCS e-Santé Bretagne
  Clotaire DELANCHY – chef de projets interopérabilité : responsable de l’organisation du Projectathon Usages Bretagne – SPOC pour la durée de l’événement pour toutes questions
  Céline GACH – cheffe de projets interopérabilité
  Stéphane LORCY – Architecte/Urbaniste et responsable du département technique
Autres GRADeS
  Julie SANDRAGNE – cheffe de projets interopérabilité – GRADeS Occitanie (e-Santé Occitanie) – à distance
  Yoann POULIGUEN – chef de projets interopérabilité – GRADeS Ile-de-France (SESAN)
ANS
  Loïc PRUD’HOMME - Direction Territoires et Expérience Client
  Lucile VAUBERT - Direction Territoires et Expérience Client
KEREVAL
  Morane LHOIR – consultante e-santé
NEHS Digital
  Elise PORTIER – UX/UI Designer

## Slide 5
Déroulement de la journée
Inscrits : 7
  1 lien de visio Teams par session
  2 sessions de tests peuvent être en parallèle :
    Dans ce cas-là : les moniteurs se séparent en 2 groupes de 4 suivant le planning slide d’après
Rôle des moniteurs
  Au moins 3 moniteurs auront un rôle à jouer durant la session
    1 lead : s’occupe du bon déroulement de la session de test et du lien avec le professionnel de santé, déroule les étapes de tests ;
    1 scribe : est responsable du bon déroulement de la fiche de suivi de tests (détaillée plus loin). Il y a 1 fiche par session, dans un répertoire partagé accessibles aux moniteurs ;
    1 manipulateur Gazelle : réalise les différentes manipulations (récupération des PJ MSS, validation des documents dans Gazelle…) et rapporte les informations aux autres moniteurs.
  Elise effectuera les analyses UX/UI pendant les sessions de test : ses recommandations seront envoyées aux éditeurs après les sessions.

## Slide 6
Déroulement de la journée : planning & rôles
Planning des tests :
  Document de référence : « PUB_Liste_session.xlsx »
ID Session | Créneaux | Professionnels | Editeurs | Lead Moniteur | Moniteur Scribe | Moniteur Gazelle | Moniteur 4
PUB-1 | 9h30 | Dr X | Editeur 1 | Clotaire | Céline | Morane | Tous
PUB-2 | 10h30 | Dr Y | Editeur 2 | Céline | Stéphane | Yoann | Tous
PUB-3 | 11h30 | Dr Z | Editeur 3 | Céline | Morane | Yoann | Lucile
PUB-4 | 13h30 | Dr A | Editeur 4 | Clotaire | Stéphane | Céline | Tous
PUB-5 | 14h30 | Dr B | Editeur 5 | Clotaire | Yoann | Julie | Loïc
PUB-6 | 15h30 |  |  |  |  |  | 
PUB-7 | 16h30 |  |  |  |  |  | 
PUB-8 | 17h30 |  |  |  |  |  | 
PUB-9 | 9h30 |  |  |  |  |  | 
PUB-10 | 10h30 |  |  |  |  |  | 
PUB-11 | 11h30 | Dr C | Editeur 6 | Clotaire | Julie | Loïc | Stéphane
PUB-12 | 13h30 |  |  |  |  |  | 
PUB-13 | 14h30 | Dr D | Editeur 7 | Céline | Lucile | Stéphane | Morane
PUB-14 | 15h30 |  |  |  |  |  | 
PUB-15 | 16h30 |  |  |  |  |  | 
PUB-16 | 17h30 |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
Déroulement d’une session
Connexion des moniteurs et observateurs à la visio Teams :
  Présentation rapide des moniteurs présents + indication que nous avons des observateurs
  Rappel de l’objectif du Projectathon Usages
  Demander le consentement du PS pour l’enregistrement de la session et enregistrement de la session le cas échéant
Ouverture du fichier PUB_<#SESSION>_<NOM DU PROFESSIONNEL>_Tests.xslx
  Via l’équipe Teams « Projectathon Usages Bretagne #1 », dans le canal « Général » et onglet « Fichiers »
Le lead moniteur déroule la session de tests (sans écrire dans le fichier, si possible)
Le scribe note dans le fichier ce qui se passe
  Premier onglet « Description du Run » : noter les éléments relatifs à la Session et les volets testés (que l’on complétera au fur et à mesure du test)
  Deuxième onglet « Scénarios de test » :
    Suivre les étapes décrites dans « Scénario de tests » et vérifier le « Résultat attendu »
    Noter le statut du test (Passed, Failed, Blocked…) dans la colonne « Statut » et mettez un commentaire dans la colonne « Commentaire »
  Troisième onglet « Avis du PS » : noter l’avis du Professionnel de Santé sur son logiciel/son quotidien sur les usages testés, et sur sa relation avec l’éditeur
Le manipulateur Gazelle effectue les opérations demandées dans la fiche suivi de tests sur la partie validation IHE_XDM, Métadonnées et CDA
Fin du test : remerciements + déconnexion de tout le monde.

## Slide 8
Outils à disposition des moniteurs
Outils disponibles
  Equipe Teams « Projectathon Usages Bretagne » avec les fichiers disponibles dans le canal « Général »
    Un canal dédié Moniteurs également
    Un canal dédié Observateurs
    Un canal « Général » pour tout le monde.
  Une visio Teams toujours en ligne toute la journée (avec le lien)
  Un fichier de tests par session, permettant de dérouler la session.
  Les archives IHE_XDM de tests : pour le patient de test et pour le patient ayant l’identité de Clotaire
  Le fichier « Projectathon Usages Guide_Projectathon_Usages_v0.docx » fourni par l’ANS
  La présentation « Projectathon_Régionaux_Formation Moniteur_v1.1.pptx »
  L’EVS Client de Gazelle sur la plateforme de tests de l’ANS
  La boîte MSSanté de l’ANS (gérée par Wraptor) utilisée pour ce Projectathon Usages

## Slide 9
A prendre avec vous et vérifications
Matériel
  Votre PC
  Un éditeur de texte (Visual Studio Code, Notepad++…)
Documents
  Charte de confidentialité signée (des exemplaires seront présents sur place)
Vérifications
  Connexion à l’équipe Teams
  Accès aux différents fichiers via l’équipe Teams
  Connexion à Gazelle avec un compte nominatif
  Connexion à la boîte MSSanté ANS

## Slide 10
Liens utiles
Liens
  Espace du publication du CI-SIS : https://esante.gouv.fr/offres-services/ci-sis/espace-publication
  Liste des logiciels référencés SEGUR : https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/solutions-referencees-segur
  Volet Structuration Minimale de Documents de Santé : https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/CI-SIS_CONTENU_VOLET-STRUCTURATION-MINIMALE_V1.12_0.pdf
  Volet Echange de Documents de Santé : https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ci-sis_service_volet-echange-documents-sante_v1.7.pdf